Sistem Analizi ve Tasarımı - Ara Rapor 	 	242516028 – Ali Eren Şen

Proje Adı 	Laboratuvar Sonuç Yönetimi

Proje Konusu 	Hastane veya kliniklerdeki test taleplerinin oluşturulması, laboratuvar sonuçlarının girilmesi ve bu sonuçların dijital olarak raporlanıp saklanması süreci.

Proje Amacı 	Kâğıt, telefon ve Excel gibi manuel yöntemlerle yürütülen laboratuvar iş akışlarını dijital ortama taşımak. Bu sayede, test süreçlerinde (talep, sonuç girişi, onay) yaşanan gecikmeleri, veri kayıplarını ve insan hatalarını en aza indirmek. Sistemin asıl amacı, bir hastaya ait tüm laboratuvar geçmişine hızlı, güvenli ve merkezi bir şekilde erişim sağlamaktır.

# Özet

En az 20 kelime, en fazla 100 kelime yazınız

Bu proje, bir sağlık kuruluşu için geliştirilmiş web tabanlı bir laboratuvar otomasyonudur. Sistem, hasta kayıtlarını, doktorların test taleplerini (Rapor) ve laborantların girdiği test sonuçlarını (Sonuç) merkezi bir SQL veritabanında yönetir. Blazor Server arayüzü sayesinde, tüm süreçler (talep, sonuç girişi, onay) anlık olarak takip edilebilir. Proje, ADO.NET ve Stored Procedure mimarisi üzerine kurulmuştur ve ASP.NET Core Identity ile personel güvenliğini sağlar.

# Yöntem

En az 10 kelime, en fazla 50 kelime yazınız.

• (En az 10, en fazla 50 kelime):

Proje, .NET 8 platformu üzerinde Blazor Server teknolojisi ile geliştirilmiştir. Veri erişim katmanı, güvenlik ve performans için ADO.NET ve T-SQL Stored Procedure (Saklı Yordam) mimarisi kullanılarak N-Tier (Çok Katmanlı) bir yaklaşımla tasarlanmıştır.

# Fizibilite

|  | Ağırlık | Sistem Puanı | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Teknik | %30 | 9 | Geliştirme için gerekli .NET 8, Blazor ve SQL Server teknolojileri mevcuttur. Geliştirici (ben) bu teknolojilere hakimdir. |
| Ekonomik | %20 | 10 | Proje, Visual Studio Community ve SQL Server Express gibi tamamen ücretsiz (açık kaynak) araçlarla geliştirilmektedir. Tek maliyet geliştirme zamanıdır. |
| Zaman | %20 | 8 | Projenin ana iş akışı (CRUD, Raporlama) ara rapor tarihine kadar tamamlanmıştır. Kalan süre, ek özellikler ve iyileştirmeler için yeterlidir. |
| Sosyal | %10 | 10 | Proje, son kullanıcı (laborant, doktor) için tasarlanmıştır. Veri girişini hızlandırır ve kâğıt iş yükünü azaltır. Kullanıcı kabulü yüksektir. |
| Yönetim | %10 | 9 | Proje, bireysel (tek geliştirici) bir çalışma olarak yürütülmektedir. Bu durum, iletişim maliyetini sıfıra indirir ve karar alma süreçlerini anlık hale getirir. Geliştirici, aynı zamanda proje yöneticisi, analist ve testçi rollerini üstlenerek tüm sürece tam hakimiyet sağlar. Herhangi bir bürokratik engel veya dışa bağımlılık bulunmamaktadır. |
| Yasal | %10 | 8 | Proje, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında hasta verilerini yönetir. Veriler güvenli bir veritabanında tutulmakta ve ASP.NET Core Identity ile erişim kısıtlanmaktadır. |
| Toplam | % 100 | 9.5 |  |

# İş Planı

| Hafta | İş Tanımı (Aksiyon) | Projeye Katkısı (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Literatür taraması, gereksinim analizi ve sistemin kapsamının belirlenmesi (SRS dokümantasyonu). | %5 |
| 2 | Veritabanı normalizasyonu, Varlık-İlişki (E-R) diyagramının çizilmesi ve SQL şemasının (Tablolar) tasarımı. | %10 |
| 3 | SQL Server üzerinde Veritabanı, Tablo, View ve Index yapılarının oluşturulması. | %10 |
| 4 | Veri manipülasyonu (CRUD) ve iş mantığı için gerekli T-SQL Saklı Yordamların (Stored Procedures) kodlanması. | %10 |
| 5 | .NET 8 Blazor projesinin oluşturulması ve N-Katmanlı Mimari (Entities, Providers, UnitOfWork) altyapısının kurulması. | %10 |
| 6 | Veri Erişim Katmanı (DAL) ve Servis Katmanının (Business Logic) kodlanması (ADO.NET entegrasyonu). | %10 |
| 7 | Kullanıcı Arayüzü (UI) tasarımı: Layout, NavMenu ve temel bileşenlerin oluşturulması. | %5 |
| 8 | Hasta Yönetimi (Kayıt, Düzenleme, Silme, Listeleme) modülünün geliştirilmesi. | %10 |
| 9 | Test Tanımları ve Ayarları modülünün geliştirilmesi. | %5 |
| 10 | Kritik Süreç: Laboratuvar İstek (Request) ve Sonuç Giriş (Result) ekranlarının kodlanması ve iş akışının bağlanması. | %10 |
| 11 | ASP.NET Core Identity entegrasyonu (Login, Logout, Register) ve Rol Bazlı Yetkilendirme (Admin/Doktor/Personel). | %5 |
| 12 | Raporlama (QuestPDF) entegrasyonu, Sonuç Belgesi çıktısı ve Dashboard (ApexCharts) grafiklerinin hazırlanması. | %5 |
| 13 | İleri Seviye Özellikler: Çoklu Dil Desteği (Localization), Loglama (Db & File Logger) ve Docker Container yapılandırması. | %2.5 |
| 14 | Sistemin genel testi (UAT), hata ayıklama (Debugging), proje sunumu ve bitirme tezinin/raporunun yazılması. | %2.5 |

242516028 	1 / 2 	Ali Eren Şen Sistem Analizi ve Tasarımı - Ara Rapor 	 	242516028 – Ali Eren Şen

# Yapılan Çalışmalar

Ara rapor tarihine kadar, projenin veritabanı mimarisi (5 ana tablo: Hastalar, Doktorlar, TestTanimlari, Raporlar,

Sonuclar) ve tüm Stored Procedure'leri (SP) tamamlanmıştır. Veritabanı işlemleri, ADO.NET kullanan

"LaboratuvarServisi" sınıfı aracılığıyla C# katmanına taşınmıştır. Blazor arayüzünde "HastaYonetimi", "TestTanimlari", "RaporYonetimi" ve "RaporDetay" sayfaları kodlanmış ve projenin ana iş akışı (talep oluşturma, sonuç girme, onaylama) çalışır hale getirilmiştir. Son olarak, ASP.NET Core Identity ile sisteme giriş/çıkış ve yetkilendirme altyapısı entegre edilmiştir.

Umarım bu içerik raporunuzu tamamlamanıza yardımcı olur!